NAN 2026 · NHN 게임 × AI 해커톤 · 사전 과제

AI 활용 기술 문서

YAKI SEASON

야키토리 이자카야 경영 시뮬레이션 웹게임

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제출 구분 | 사전 과제 5종 중 「AI 활용 기술 문서」 |
| 팀 구성 | 2인 ( 권영민, 여정동 ) |
| 개발 기간 | 2026-07-19 ~ 2026-08-10 (23일) |
| 작성 근거 | 3개 Git 저장소의 커밋 278개, 제작 이력 파일 348건, 문서 원본 |

1. 요약

YAKI SEASON은 사람 2명과 AI 에이전트가 23일 동안 만든 웹 게임입니다. AI에게 코드를 시키기 전에 AI가 무엇을 만질 수 있고 무엇은 만지면 안 되는지부터 문서로 정했습니다.

저장소를 셋으로 나눠 요구사항, 구현, 그림을 분리했습니다. AI는 역할 8개로 나눠 각자 정해진 파일만 수정합니다. AI가 만든 결과물은 자동 검증과 사람 승인을 통과해야 게임에 들어갑니다.

- 활용 도구(확인된 범위): Claude 기반 개발 세션, Codex 및 Codex 내장 이미지 생성 도구

- 활용 방식

  - 기획 원본을 요구사항·태스크·테스트 조건으로 구조화

  - 역할별 코딩 에이전트를 통한 게임 로직, 데이터, 화면 통합과 회귀 테스트 개발

  - 콘셉트·캐릭터·스테이션 이미지 생성과 반복 보정

  - 에셋별 출처, 프롬프트/도구, 후처리, 승인 결과를 provenance로 기록

  - 런타임 반영 전 스키마, 해상도별 재합성, 자동 테스트와 사람 승인을 결합

- 최종 책임 원칙: AI는 후보를 만들고 실행을 보조하지만, 게임 방향·저작권 확인·아트 승인·플레이 감각과 제출 여부는 사람이 결정한다.

전체 작업 흐름

[ 사람 2명 ]

아이디어를 다듬지 않고 기록, 우선순위 결정

그림과 시나리오 최종 승인, 직접 플레이해서 합격 판정

│

│  작업 지시

↓

[ AI 에이전트 8개 ]

PM ─┬─ 개발자 1 (게임 규칙)

├─ 개발자 2 (화면과 에셋 연결)

├─ 개발자 3 (데이터와 검증 도구)

├─ 아티스트 1·2·3 (그림 생성)

└─ 통합 QA (회귀와 공개 점검)

│

│  만든 결과물

↓

[ 자동 검증 ]

에셋 규격, 기준 이미지 36장, 단위·통합 400개, 브라우저 E2E

│

│  전부 통과한 것만

↓

[ 게임에 반영 ]

※ 사람 승인이나 플레이테스트 합격이 없으면 통과하지 못하고

담당 역할로 되돌아가 다시 만든다.

AI 활용 요약

| 한 일 | 방법 | 확인 경로 |
| --- | --- | --- |
| AI가 만질 수 있는 범위를 문서로 고정 | 저장소마다 AI 작업 지침 파일을 두고, 세션을 시작할 때 반드시 읽게 함 | 각 저장소 AGENTS.md 5개 |
| AI를 8개 역할로 나눠 운영 | 역할별 시작 프롬프트를 파일로 만들어 두고, 역할마다 쓸 수 있는 경로를 지정 | docs/terminal-guides/ 8종 |
| 사람 승인 없이는 그림이 게임에 못 들어가게 차단 | 자산 하나마다 만든 도구, 프롬프트, 파일 지문, 승인 사실을 기록한 이력 파일을 남김 | 제작 이력 파일 348건 |

규모 (2026-08-10 기준)

| 지표 | 값 | 지표 | 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 커밋 | 278 (app 129 · docs 110 · art 39) | 게임 소스 | JS 91파일 / 18,478줄 |
| AI 공동저자 커밋 | 93 | 테스트 | 106파일 (단위 53 · 통합 9 · E2E 44) |
| AI가 정리한 요구사항 | 18종 | 작업 태스크 | 45개 (완료 28 · 진행 10 · 대기 5 · 보류 2) |

2. 사용한 AI 도구

작업 성격에 따라 도구를 나눠 썼습니다.

| 구분 | 도구 / 모델 | 용도 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 개발 에이전트 | Claude Code (Opus 4.8 / Opus 4.8 1M / Opus 5) | 요구사항 정리, 문서 작성, 게임 구현, 테스트 작성, 파이프라인 스크립트 | 커밋 트레일러 93건 |
| 보조 개발 에이전트 | OpenAI Codex CLI (이미지 생성 기능 포함) | 그림 자산 생성, 배경 제거 스크립트 실행, 캐릭터 콘셉트 정리 | 제작 이력의 codex-native imagegen |
| 이미지 생성 (내장) | built-in imagegen / image_gen | 배경, 소품, 음식, 캐릭터 상태별 그림과 모델 텍스처 생성 | 제작 이력 generation.tool 30건 이상 |
| 이미지 생성 (외부) | ChatGPT 세션 | 결과 편차가 큰 자산 15종을 한 장씩 검수하며 생성 | handoff/asset-gen-bundle/ |
| 3D 자산화 | Three.js GLTFExporter (고정 스크립트) | 생성한 그림을 3D 모델에 입히고 삼각형 수와 필수 노드를 검사 | 제작 이력 inspection |
| 이미지 후처리 | remove_chroma_key.py, Pillow | 초록 배경 제거, 여백 자르기, 크기 정규화 | 제작 이력 postProcess |
| 자동 검수 캡처 | Playwright | 승인 후보를 실제 게임 화면에 올려 두 해상도로 캡처 | art-workspace/evidence/ |

나눈 기준

• 저장소 세 개를 동시에 읽고 문서와 코드와 테스트를 한 번에 고쳐야 하는 작업은 Claude Code가 맡았습니다. 요구사항 18종과 태스크 45개를 한꺼번에 대조할 때는 긴 컨텍스트 모델을 썼습니다.

• 그림을 만들고 바로 후처리 스크립트를 돌리는 반복 작업은 Codex CLI가 맡았습니다.

• 캐릭터처럼 결과가 들쭉날쭉한 자산은 외부 ChatGPT 세션으로 분리했습니다. 한 번에 한 장만 만들고 사람이 매번 판정하는 방식입니다.

• 그림을 만든 다음 단계(후처리, 3D 변환, 캡처)는 AI 판단을 빼고 고정 스크립트로만 처리했습니다. 같은 입력이면 항상 같은 결과가 나와야 검증을 다시 해볼 수 있기 때문입니다.

3. AI 실행 구조

3.1 저장소를 셋으로 나눠 AI 권한을 제한한다

AI가 손댈 수 있는 범위를 말이 아니라 파일 경로로 제한했습니다. 각 저장소에는 AI 작업 지침 파일이 있고, AI는 세션을 시작할 때 이 파일을 먼저 읽습니다.

[1] docs/inbox

사람이 다듬지 않고 적은 원본. AI는 읽기만 하고 고치지 않는다.

│  AI가 읽고 정리

↓

[2] docs/spec (요구사항 18종) + docs/epic (작업 45개)

무엇을 만들지와 누가 언제 만들지.

│  AI가 구현

↓

[3] app/

소스, 테스트, 데이터, 게임에 실제로 들어간 에셋.

↑

│  9단계 승인을 통과한 그림만 여기로 올라온다

│

[*] art-workspace/

그림 생성 원본과 검수 기록. 게임은 이 폴더를 직접 읽지 않는다.

[3]에서 이어짐

↓

[4] 사람 플레이테스트

합격해야 "완성". 불합격이면 [1]에 새 원본으로 적고 다시 돈다.

| 저장소 | AI가 할 수 있는 일 | AI가 못 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| docs | 원본 읽기, 요구사항과 태스크 작성·갱신, 진행 현황 동기화 | 소스코드 추가, 배포 자동화 추가, 사람이 쓴 원본 수정·이동·삭제 |
| app | 소스·테스트·빌드 설정 작성, 검증 실행 | 다듬지 않은 원본만 보고 구현 시작, 에셋 목록 파일 직접 편집 |
| art-workspace | 자산 생성, 격리 검수, 화면 합성, 제작 이력 기록 | 등록 허용 플래그 직접 변경, 검수용 파일을 게임 폴더로 직접 복사 |

3.2 AI를 8개 역할로 나눈다

AI 세션 하나가 게임 전체를 다루면 두 가지 문제가 생깁니다. 대화가 길어지면 앞의 결정을 잊고, 여러 작업이 같은 파일을 덮어씁니다. 그래서 역할을 여덟 개로 나누고 역할마다 쓸 수 있는 경로를 미리 정했습니다.

| 역할 | 맡는 일 | 건드리지 않는 것 |
| --- | --- | --- |
| PM | 진행 상황, 의존 관계, 우선순위, 승인 요청, 다음 작업 배정 | 게임과 그림을 직접 만들지 않음 |
| 개발자 1 | 게임 규칙, 하루 영업 흐름, 저장과 복구 | 그림, 에셋 목록 파일 |
| 개발자 2 | 화면과 대사, 그림을 화면 상태에 연결, 승인된 그림 등록 | 아티스트 원본, 승인 대행 |
| 개발자 3 | 데이터, 스키마, 계약 테스트, 회귀 도구 | 게임 기능과 화면 직접 구현 |
| 아티스트 1 | 조립·그릴·음식 모델과 셰이더 | 다른 아티스트의 자산, 게임 등록 |
| 아티스트 2 | 가게 외관, 소품, 인물 초상 | 조리와 드링크 |
| 아티스트 3 | 드링크, 서빙, 정리, 정산 화면 | 음식 셰이더 |
| 통합 QA | 재현, 분류, 재검증, 공개 전 점검 | 기능과 그림의 의미 수정, 승인 대행 |

같은 시각에 도는 작업은 쓰기 경로가 겹치지 않게 배치합니다.

동시에 돌지만 쓰는 경로가 달라 충돌하지 않는다

개발자 1   →  app/src/domain/         (게임 규칙)

개발자 3   →  app/content/            (데이터와 스키마)

아티스트 3 →  art-workspace/review/   (그림 생성과 검수)

사람 승인이 나면 그림은 한 사람을 거쳐서만 게임에 들어간다

개발자 2   →  app/public/assets/      (이 경로는 항상 한 명만)

• 한 파일, 한 자산, 한 등록 작업은 동시에 한 역할만 씁니다.

• 동시에 돌릴 수 있는 역할은 최대 3개이고 나머지는 대기시킵니다.

• 에이전트가 "완료"라고 보고해도 그대로 믿지 않습니다. PM이 실제 변경 내역, 파일 지문, 테스트 결과를 다시 확인하고 증거가 없으면 되돌려 보냅니다.

3.3 기록이 어긋날 때 무엇을 믿을지 정해둔다

AI는 대화가 끊기면 앞의 맥락을 잃고, 기억에 의존하면 없는 내용을 지어냅니다. 그래서 기록이 서로 다를 때 판단 순서를 고정하고 AI의 기억을 가장 낮은 자리에 뒀습니다.

1. 사용자가 가장 최근에 확정한 지시

2. 현재 확정된 요구사항 문서

3. 현재 담당 태스크 문서

4. 전체 작업 현황 대시보드

5. 역할별 인계 기록

6. 실제 파일과 검증 결과

7. 과거 대화 기억                    ◀ 가장 낮음

실제 파일이 요구사항과 다르면 파일을 기준으로 삼지 않는다.

차이를 보고하고 PM이 처리할 때까지 의미를 바꾸지 않는다.

4. AI 파이프라인

4.1 요구사항 정리

사람은 떠오른 생각을 다듬지 않고 inbox 폴더에 그대로 적습니다. AI가 이것을 읽어 요구사항 문서와 작업 태스크로 정리합니다. AI는 사람이 쓴 원본을 고치지 않습니다.

[1] 사람이 inbox에 다듬지 않은 원본을 적는다

▼

[2] AI가 원본 전체의 지문(SHA-256)을 계산한다

▼

[3] 처리 이력과 대조한다

├─ 경로와 지문이 같음  →  이미 처리함, 다시 하지 않음

└─ 지문이 다름        →  사람이 고친 새 내용으로 처리

▼

[4] 현상 / 원하는 결과 / 이유 / 영향 범위를 나눈다

└─ 정보가 부족하거나 모순되면 확정하지 않고 "질문 필요"로 남긴다

▼

[5] 요구사항 문서를 만들거나 고친다 (근거가 된 원본 지문을 연결)

▼

[6] 태스크 45개에서 이 요구사항을 참조하는 작업을 모두 찾는다

├─ 대기 중   →  범위와 완료 기준을 바로 고친다

├─ 진행 중   →  고친 뒤 "변경 확인 필요"로 바꾸고 재작업 범위를 적는다

├─ 완료됨    →  기존 문서는 그대로 두고 새 후속 작업을 만든다

└─ 없음      →  담당 역할에 새 작업을 만든다 (처음 상태는 "대기")

▼

[7] 전체 작업 현황 대시보드를 같은 변경에서 맞춘다

▼

[8] app에서 구현하고 검증한 뒤 결과를 태스크에 적고 "완료"로 바꾼다

└─ 구현 중 새 문제를 찾으면 사람이 inbox에 적어 [1]로 돌아간다

4.2 그림 생성

처음에는 화면 한 장을 통째로 만든 뒤 배경, 인물, 도구를 잘라 쓰려고 했습니다. 잘린 경계가 지저분하고 원근이 맞지 않아 다시 만드는 일이 반복돼 이 방식을 버렸습니다. 지금은 프롬프트 하나로 자산 하나만 만듭니다. 검수도 체커보드 위에 그 자산만 올려놓고 봅니다.

버린 화면 단위 프롬프트 10종은 지우지 않고 "사용 중지" 표시를 달아 남겨뒀습니다.

그림이 게임에 들어가기까지 9단계 (★ = 사람만 할 수 있는 판단)

1  생성        프롬프트 1개 = 자산 1개, 배경은 초록 단색

2  후처리      초록 배경 제거 → 여백 자르기 → 크기 정규화

3  격리 검수   체커보드 위에 그 자산만 올린 검수판을 만든다

────────────────────────────────────────

★4  사람 승인   AI는 승인을 대신 판단하거나 기록할 수 없다

────────────────────────────────────────

5  화면 합성   실제 게임 화면 1920×1080 / 1280×720에 올려 확인

6  최적화      용량과 해상도 정리

────────────────────────────────────────

★7  최종 승인   화면에 올린 상태로 사람이 한 번 더 판정

────────────────────────────────────────

8  등록        전부 성공 아니면 전부 취소 (실패하면 원래 상태로 복구)

9  회귀 확인   기존 기능이 깨지지 않았는지 테스트

제작 이력 파일 (provenance.json)

자산 하나마다 이력 파일이 붙습니다. 심사자가 게임 안의 그림 아무거나 하나를 집어도 어디서 나왔는지 끝까지 따라갈 수 있습니다.

역추적 경로

게임 안의 그림 파일  (app/public/assets/...)

▲  등록 기록 (전부 성공 아니면 전부 취소)

등록 인계 파일       ← 9단계를 다 통과해야만 만들어짐

▲

제작 이력 파일       ← 만든 도구 · 프롬프트 · 승인 사실 · 파일 지문

▲  근거 파일의 지문(SHA-256)으로 연결

사람이 승인한 원본 그림 (직접 만든 것)

▲

자체 정의 그림 기준  YS-HANDCRAFTED-NIGHT-v1

실제 이력 파일 (닭다리살 모델)

{

"id": "MDL-INGREDIENT-CHICKEN",

"status": "approved-by-user",

"approval": { "date": "2026-07-29", "basis": "사용자 응답: 승인" },

"sourceReferences": [ { "file": "../../../r1/assembly-station-fhd-r1.png",

"sha256": "77564f04...9daa" } ],

"generation": {

"tool": "Three.js GLTFExporter with built-in imagegen texture source",

"promptSummary": "exactly one coherent bite-sized raw chicken-thigh piece; ...",

"postProcess": [ "초록 배경 제거 (threshold 12/220)", "여백 자르기",

"192x192 크기 정규화" ] },

"output": { "sha256": "740d48ac...9da3", "bytes": 5168, "format": "glb" },

"inspection": { "triangles": 82, "triangleBudget": 800 },

"excludes": [ "파, 꼬치, 익은 닭, UI, 글자, 그림자" ],

"runtimeRegistrationAllowed": false,

"approvalQuestion": "생 닭다리살 모델 한 개만 검토한다. ...",

"nextGate": "다음은 대파 모델을 같은 방식으로 격리 검수한다."

}

• `runtimeRegistrationAllowed` 는 기본값이 false입니다. AI도 사람도 직접 못 바꾸고, 9단계를 통과해야만 열립니다.

• `excludes` 는 "이 그림에 들어가면 안 되는 것" 목록입니다. 검수 기준을 프롬프트가 아니라 계약으로 못박습니다.

• `approvalQuestion` 과 `nextGate` 는 사람에게 무엇을 물을지, 승인되면 다음에 뭘 할지를 AI가 미리 적어둔 것입니다.

4.3 검증

AI가 만든 코드와 그림은 사람 눈에 닿기 전에 자동 검증을 거칩니다.

npm run verify        한 줄로 네 가지를 순서대로 실행

①  에셋 규격        에셋 목록에 적힌 파일이 실제로 있고 규격이 맞는가

②  기준 이미지      비교용 36장이 변조되지 않았는가 (SHA-256 대조)

③  단위·통합 테스트  게임 규칙 400개

④  브라우저 테스트   실제 Chromium에서 1920×1080 과 1280×720 양쪽

▼  네 개를 전부 통과해도

★  사람이 직접 플레이해서 합격 판정을 내리기 전까지

그 단계를 "완성"으로 표시하지 않는다

사람이 반드시 직접 확인하는 지점은 프롤로그, 첫 손님, 하루 전체 영업 세 곳입니다. 이후 영업일도 같은 기준으로 확인합니다.

5. 프롬프트 자산

프롬프트는 대화창에 그때그때 친 문장이 아니라 저장소에 커밋해 다시 쓰는 파일입니다. 역할 시작 프롬프트 8종, 작업 지시 서식, 그림 공통 프롬프트, 자산별 프롬프트를 각각 관리합니다.

5.1 역할 시작 프롬프트 (PM) 발췌

새 터미널에서 이 글을 첫 메시지로 붙여 넣으면 PM 역할이 복구됩니다. 전문은 docs/terminal-guides/PM.md에 있습니다.

너는 YAKI SEASON의 기획/PM/오케스트레이터이며 프로젝트 관리자다.

너는 직접 gameplay·UI·아트 픽셀을 만드는 역할이 아니다. Developer 1·2·3, Artist 1·2·3,

통합 QA·릴리스를 역할 서브에이전트로 운용하고, 상태·의존성·사용자 승인·자동 인계·

사람 화면 테스트를 관리한다.

현재 경로를 고정값으로 가정하지 말고 docs, app, art-workspace가 함께 있는 루트를 찾아라.

먼저 공통 부팅 절차와 모든 AGENTS.md를 전부 읽어라.

부팅 복구:

1. 세 저장소의 branch·HEAD·dirty·untracked와 실행 중 process를 확인한다.

2. dashboard의 태스크 수와 상태를 실제 파일에서 다시 집계한다.

3. 각 역할 handoff를 실제 diff·artifact SHA·테스트와 대조한다.

4. 사용자 승인 큐, 외부 입력 대기, spec drift, dirty 충돌을 분리한다.

5. 첫 변경 전에 진행표·임계경로·승인 큐를 사용자에게 보고한다.

질문 원칙:

- 이미 확정한 선택을 다시 묻지 않는다.

- 구현에서 확인 가능한 ID·경로·테스트를 사용자에게 묻지 않는다.

- 사용자 결정은 한 번에 하나만 묻고 권장안을 먼저 제시한다.

5.2 작업 지시 서식

PM이 역할 에이전트에게 일을 넘길 때 채우는 서식입니다. 무엇을 만들지보다 어디까지 건드려도 되는지와 무엇으로 끝났다고 볼지가 더 많은 자리를 차지합니다.

runId:                       우선순위: P0 | P1 | P2 | P3

역할/persona:                왜 지금 필요한가:

stage:                       안 하면 막히는 gate:

epic/버전:                   목표:

허용 쓰기 경로:              ◀ 이 경로 밖은 건드릴 수 없다

읽기 전용 입력과 SHA:

선행 조건:

포함:

제외:                        ◀ 하지 말아야 할 것을 적는다

완료 기준과 테스트:

사용자 승인 / 사람 화면 gate:

생산자 → 소비자:

완료 후 자동 다음 작업:

보고 형식: 변경 파일, artifact/SHA, 테스트 명령과 결과, blocker, handoff 경로

5.3 그림 공통 프롬프트

모든 그림 생성 프롬프트 앞에 붙는 부분입니다. 화풍을 특정 작가 이름이 아니라 자체 정의한 기준(YS-HANDCRAFTED-NIGHT-v1)으로 지정했고, 금지 사항을 함께 적었습니다.

Style/medium: YS-HANDCRAFTED-NIGHT-v1 original hand-drawn 2.5D game illustration.

Visible pencil underdrawing, slightly irregular ink, opaque gouache blocks, paper

grain, worn wood/brass/ceramic, deliberate shape-explaining pixel clusters. No glossy 3D.

Composition: one full-bleed 16:9 gameplay scene. Background, architecture, actors,

interactables, state overlays, VFX, foreground must have practical separable

silhouettes and shared perspective.

Lighting/mood: warm amber task light and lanterns against deep but readable indigo night.

Color palette: amber, burnt orange, deep indigo/navy, dark walnut, cream paper, aged brass.

Constraints: no generated semantic text or numbers, no fake Japanese, no watermark,

no border, no captions. Meaningful copy and live values are reserved for DOM UI.

Avoid: photorealism, glossy PBR, uniform vector lines, full-screen orange tint,

crushed blacks, random pixel noise, impossible perspective.

글자와 숫자를 그림에 넣지 못하게 막은 이유는, 게임 안의 모든 문구와 수치를 그림이 아니라 HTML 화면 요소로 따로 표시하기 때문입니다. 그래야 값이 바뀌어도 그림을 다시 만들지 않습니다.

5.4 자산별 프롬프트

닭다리살 한 조각

[대상]  exactly one coherent bite-sized raw chicken-thigh piece

[유지]  retain source palette, marbling, cream-fat highlights, dark pixel contour

[금지]  no skewers, other food, UI, scene, or shadow

[배경]  uniform #00ff00 chroma-key background

• 반려 사유는 다음 리비전의 금지 조항으로 들어갑니다. 손님 화면에서 가게 입구를 벽으로 막는 오류가 반복되자 "입구를 막힌 벽이나 두 번째 카운터로 바꾸지 말 것" 조항이 프롬프트에 추가됐습니다.

• 외부 ChatGPT 세션에는 프롬프트를 한꺼번에 주지 않습니다. 한 단계에 그림 한 장씩 만들고 사람이 매번 판정하는 15단계 묶음으로 나눠 전달합니다.

6. AI 통제 장치

AI가 잘못 만들었을 때 어디서 걸리는지를 미리 정해뒀습니다.

6.1 AI에게 금지한 행위

| 금지 | 막으려는 사고 |
| --- | --- |
| 이전 대화 기억만으로 작업 재개 | 세션이 바뀌며 사라진 맥락을 AI가 지어내는 것 |
| 사람이 쓴 원본 수정·이동·삭제 | AI가 정리한다며 원래 요청을 없애버리는 것 |
| 원본 메모를 검토 없이 요구사항으로 확정 | 검증 안 된 착상이 곧바로 구현으로 흘러가는 것 |
| 요구사항이나 자산 번호를 추측해서 만들기 | 존재하지 않는 것을 있는 것처럼 지어내는 것 |
| git reset·checkout·clean 으로 파일 제거 | AI가 정리하다가 작업물을 날리는 것 |
| 다른 역할이 수정 중인 파일 덮어쓰기 | 동시 작업 중 결과물 유실 |
| 에셋 목록 직접 편집, 등록 허용 플래그 직접 변경 | 승인 절차를 건너뛴 그림이 게임에 들어가는 것 |
| 검증하지 않은 상태를 완료로 기록 | AI가 스스로를 낙관적으로 보고하는 것 |
| 승인 대기 중인데 다음 후보를 미리 만들기 | 승인이 밀리는 동안 무한히 생성해 비용과 혼선이 커지는 것 |

6.2 사람만 할 수 있는 판단

| AI가 하는 것 | 사람만 하는 것 |
| --- | --- |
| 요구사항 정리와 문서 작성 | 그림과 시나리오 최종 승인 |
| 코드와 테스트 작성, 실행 | 직접 플레이해서 합격 판정 |
| 그림 생성과 검수판 준비 | 요구사항끼리 충돌할 때 어느 쪽으로 갈지 확정 |
| 진행 상황 기록과 동기화 | 원격 저장소에 올리거나 외부로 파일 보내기 |

AI는 오른쪽 항목을 대신 판단하거나, 승인이 났다고 기록할 수 없습니다.

6.3 실패와 충돌 처리

• 테스트가 간헐적으로 실패하면 첫 실패와 재시도를 모두 기록합니다. 재시도 성공만으로 통과라고 하지 않습니다.

• 테스트 결과에는 실행 시점의 커밋과 수정 중인 파일 상태를 함께 적습니다. 이후 변경이 있으면 그 결과는 무효입니다.

• 사람이 반려한 그림은 "재제출 금지" 표시를 달아, 그 그림에서 파생하거나 다시 올리지 못하게 막습니다.

7. AI 활용 내역과 현재 상태

진행 경과

7/19-7/21             저장소 구조와 AI 규칙 설계

7/19-7/25             요구사항 18종 정리

7/21                     조립·굽기·서빙 첫 완주 (단위 32, 종단 46 통과)

7/23                     데이터와 밸런스 튜닝 도구 (스키마 검증 포함)

7/26-7/28             그림 기준 수립과 파이프라인 구축 (스키마 12종)

7/28-7/31             자산 생성·승인·등록 반복 (Vitest 299~348 통과)

8/01-8/03              D2·D3 영업일과 D4 예고 (Vitest 381, E2E 4)

| 상태 | 수 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 완료 | 28 | 개발자 1·2·3 태스크 25종, 아티스트 첫 완주 검증 등 |
| 진행 중 | 10 | D1 하루 영업과 정산, 프롤로그와 D1 정식 그림, 공개 전 점검 |
| 대기 | 5 | 전체 공개 통합 검증, D2·D3 정식 그림, 다음 영업일 배정 |
| 보류 | 2 | 손님 시스템 재정렬, D5 데이터 (공개 우선 지시로 의도적 중단) |

― 이상 ―